Cronograma do Projeto

ID	Fase do Projeto	Data	Link
1	Criar Cronograma do Projeto	11/10
2	Criar Plano do projeto	11/10
3	Mapear Requisitos (Funcionais, Não funcionais)	11/10
4	Definir Atores e casos de uso	11/10
5	Definir Modelo Físico do Sistema	18/10
6	Definir Modelo de Análise do Negócio	25/10
7	Validar Protótipo	27/10
8	Apresentar Projeto	15/12